2025年东城街道生态河道综合整治工程清单编制说明

- 一、工程概况

本工程为2025年东城街道生态河道综合整治工程，工程位于金坛区东城街道。

工程主要建设内容：

2025年东城街道生态河道综合整治工程包含主干河、东明河、红星河、河东河四条河道：

1、整治范围为主干河全长3180m，清淤土方约为14574.94m3；东明河全长1910m，清淤土方约为 12055.40m3；红星河全长1160m，清淤士方 7156.17m3；河东河全长780m，清淤土方3916m3。

2、主要措施为：坡岸整治，整治范围为全河道，其中桥两侧各50m范围内重点整治。

3、草籽播撒面积为重点整治范围，其中主干河9500m2；东明河 4800 m2；红星河 2400m2；河东河2400m2。

4、界桩14 根，河长制宣传牌5块，河道管护牌6块。

- 二、编制依据

1、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。

2、2010版《江苏省水利工程预算定额》及《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017版）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省园林绿化工程计价定额》（2007 年版）及相关文件。

3、甲方提供的设计图纸。

4、最高限价人工按苏水基【2015】32号文规定标准执行。

5、最高限价材料价格采用2025年3月份常州工程造价信息除税指导价及市场询价。

6、最高限价计税方式：增值税一般计税方法，税率为9%。

- 三、编制说明

1、建设单位不提供施工用电、用水接驳点，由施工单位自行解决，该费用在投标报价中考虑。

2、本工程分类分项单价均为完成本分项全部内容的综合单价，未列出的辅助工作、措施费及材料二次搬运费均不另行计价，均在相关项目综合单价内考虑。

3、安全文明措施费在通用措施费中单列，作为不可竞争费。措施项目中“安全文明措施”【含扬尘控制，不可竞争费，按总价（明标10421.62元）计取，不得改动，若投标单位认为安全文明措施费超出该费用，则自行摊销至各分类分项工程单价中，不予另行结算；"安全文明措施"清单参苏水安（2017）3号文】，列出“安全文明措施费分解表”；并按省水利厅关于印发《江苏水利建设工程安全文明措施费使用管理办法》通知（苏水规【2017】2 号）及专用合同条款约定视检查考核情况结算。

4、“保险费”列入“通用措施项目”中，保险费【包括“工程一切险”、“工伤保险”及“第三者责任险”，按总价（明标1389.55元）计取，不得改动】，结算时凭票据按实报销，但不得超过该项投标价。

5、施工便道的费用，已包含在施工交通一项内，结算时不调整费用。

6、分类分项工程量清单、措施项目中，单位为“项”的子目均为总价包干项目；工程量清单中未注明总价承包的项目，均为单价承包项目。

7、河道清淤及排泥场围堰：河道清淤的围堰结构形式由投标人自行考虑，排泥场围堰采用土围堰；含围堰的筑拆；总价包干。

8、排泥场：排泥场由投标人自行考虑；总价包干。

9、底泥检测费：河道底泥检测 （土壤总磷、总氮、 铜、 锌、 铅、 镉6个指标检测），不可竞争费，按总价（明标30000元）计取，不得改动。

10、预留金（明标40000元，不可竞争费，不得改动）。

11、分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单中，其备注栏内容不得修改，否则作为废标处理。

12、如清单漏项，潜在投标人应在规定时间内提出书面答疑，否则图纸中包含的工程量视同已经计入投标报价中，结算时不另行计价。

江苏信达建设工程咨询有限公司

2025年4月16日